ACORDO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Itabaiana, e, de outro lado, na qualidade de COMPROMISSÁRIO, o MUNICÍPIO DE ITABAIANA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana/SE, CEP 49500-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Valmir dos Santos Costa, portador do RG n° …....., CPF nº …....., com domicílio na …....., nº ….., Bairro …....., …....../SE, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n° 201352101584), e

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade e o dever de defendê-lo, para as presentes e futuras gerações, artigo 225 da Constituição da República, que reitera a Declaração sobre o Ambiente Humano, realizada na Conferência da ONU em Estocolmo, Suécia, em junho de 1972;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é agente ativo, legitimado a movimentar o Poder Judiciário, provocando o seu funcionamento com vista a obtenção dos provimentos judiciais necessários à tutela dos valores, interesses e direitos da coletividade, inclusive do meio ambiente natural e artificial, neste incluído o urbanismo, bem universal de propriedade e uso comum do povo (arts. 127 e 129, I e II, da CF);

CONSIDERANDO, ainda, que todas as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas com a finalidade de dar máxima efetividade aos dispositivos e valores inseridos na Carta Magna, em especial o direito fundamental ao meio ambiente urbano equilibrado (art. 225, CF) e ao “pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade” e “bem-estar de seus habitantes” (art. 182, CF);

CONSIDERANDO ser atribuição constitucional do Ministério Publico a defesa do meio ambiente, por meio de medidas preventivas, de precaução, repressivas e reparadoras, e, dessa forma, a necessidade do acompanhamento dos esforços para a erradicação dos problemas e danos ambientais gerados a partir da produção de resíduos sólidos, da manutenção de lixões e da construção e gerenciamento de aterros sanitários;

CONSIDERANDO ser atribuição constitucional do Ministério Publico a defesa do meio ambiente,  por meio de medidas preventivas, de precaução,  repressivas e reparadoras, e, dessa forma, a necessidade do acompanhamento dos esforços para a erradicação dos problemas e danos ambientais gerados a partir da produção de resíduos sólidos, da manutenção de lixões e da construção e gerenciamento de aterros sanitários;

CONSIDERANDO que o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento, a destinação e a disposição final dos resíduos sólidos domésticos, industriais e hospitalares devam processar-se em condições que não tragam riscos, danos ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar e ao meio ambiente, conforme estabelece a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

CONSIDERANDO que é do conhecimento público a situação de risco e a prática de danos ambientais e perigo à saúde pública gerados pelo funcionamento do “lixão da Terra Dura”, situado às margens da rodovia estadual SE-106, Itabaiana/SE, próximo ao município de Ribeirópolis/SE;

CONSIDERANDO o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo n° 200452100460, tendo como objeto o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos;

CONSIDERANDO que tramita o Cumprimento de Sentença tombado sob o n° 201352101584 para dar efetividade aos comandos da sentença transitada em julgado nos autos do processo n° 200452100460, com vistas ao encerramento do lixão da Terra Dura, em Itabaiana, à execução do Plano de Recuperação de Área Degradada, à implantação da coleta Seletiva e à inserção social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis;

CONSIDERANDO o interesse demonstrado pelo MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO em adequar-se aos parâmetros previstos no ordenamento jurídico brasileiro em prol da execução de seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

CELEBRAM o presente acordo para cumprimento de sentença, com força de título executivo judicial (art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública e art. 515, inciso II, do Novo Código de Processo Civil), nos termos que seguem alinhavados:

CLÁUSULA 1ª - O MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO deverá, até o dia 30 de abril de 2018, promover a destinação de 50% (cinquenta por cento) de seus resíduos sólidos urbanos para um aterro sanitário licenciado. A partir de então, deverá destinar mensalmente 6,25% a mais de resíduos do que o mês anterior, perfazendo o total de 100% de destinação dos resíduos até o dia 31 de dezembro de 2018, conforme tabela abaixo:

| Até 30 de abril de 2018 | 50% |
| --- | --- |
| Até 31 de maio de 2018 | 56,25% |
| Até 30 de junho/2018 | 62,50% |
| Até 31 de julho/2018 | 68,75% |
| Até 31 de agosto/2018 | 75% |
| Até 30 de setembro/2018 | 81,25% |
| Até 31 de outubro/2018 | 87,50% |
| Até 30 de novembro/2018 | 93,75% |
| Até 31 de dezembro de 2018 | 100% |

CLÁUSULA 2ª - O MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO deverá apresentara os COMPROMITENTES, até 30 de abril de 2018, cópia do contrato estabelecido com a empresa contratada, tendo por objeto a destinação dos resíduos sólidos urbanos para um aterro sanitário, inclusive constando o cronograma mensal da coleta e destinação, conforme tabela da cláusula anterior;

CLÁUSULA 3ª – O descumprimento da cláusula acima, devidamente comprovado, implicará no pagamento de multa diária e pessoal pelo Prefeito Municipal, Valmir dos Santos Costa, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), que será revertida ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados – FRBL, vinculado ao Ministério Público de Sergipe - MPSE ou outro a ser designado em momento oportuno.

Parágrafo único – A incidência da multa, estabelecida no caput, ocorrerá a partir da data efetiva de descumprimento da obrigação, devendo ser calculada, com base no registro do número de dias de desobediência ao presente Acordo para Cumprimento de Sentença, limitada ao valor de até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA 4ª – O MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO deverá, até o encerramento total das atividades do lixão, abrir valas para a disposição dos resíduos sólidos depositados no atual lixão, devendo as valas serem revestidas com argila no fundo e nas laterais e receber, depois de ocupadas, cobertura de camada delgada de terra para evitar a presença de aves e insetos, além construir sistema de drenagem superficial na área do atual lixão, visando a impedir contaminação das águas pluviais exteriores da área, além de efetuar intensiva e constante fiscalização na área do lixão, a exemplo de vigilância 24h, a fim de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, bem como efetuar o controle de incêndios em razão da combustão espontânea;

Parágrafo único - O controle de incêndios em razão da combustão espontânea deve ser efetuado de acordo com as medidas a serem estabelecidas pela ADEMA em relatório posteriormente juntado aos autos do processo judicial n° 201352101584;

CLÁUSULA 5ª - Para o correto encerramento das atividades do “lixão da Terra Dura” em utilização, que deverá ocorrer imediatamente após o início da destinação de todos os resíduos urbanos para um aterro sanitário, o MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO obriga-se a promover a recuperação do meio ambiente degradado (área onde funciona o lixão), de acordo com o cronograma a seguir estabelecido, cujo início dar-se-á a partir da finalização das atividades do lixão da Terra Dura, em 31 de dezembro de 2018:

I – Apresentar, no prazo de 120 dias, o diagnóstico ambiental da área afetada pelo lixão, contemplando a análise do solo, corpos hídricos subterrâneos e superficiais, considerando os parâmetros referenciais nas Resoluções CONAMA n° 420/2009, n° 357/2005 e n° 396/2008, acompanhado da anotação de responsabilidade técnica;

II - Apresentar no prazo de 120 dias, o plano de descontaminação da área afetada pelo lixão, acompanhado do cronograma de execução e da anotação de responsabilidade técnica;

III – Apresentar no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área degradada, acompanhado do cronograma de execução e da anotação de responsabilidade técnica, a ser aprovado pela ADEMA;

IV – Apresentar no prazo de 120 dias, o Plano Municipal de Gestão integrada de Resíduos Sólidos nos termos estabelecidos na Lei Federal n° 12.305/2010 e no Decreto Federal n° 7.404/2010.

CLÁUSULA 6ª -  O MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO obriga-se a exercer seu poder de polícia, a fim de fiscalizar a efetiva destinação dos resíduos de serviço de saúde, que deverá ser realizada nos moldes da legislação técnica, ambiental e sanitária e, em caso de descumprimento de tais normas pelos geradores de tais resíduos, tomar medidas cabíveis aplicando as sanções respectivas;

CLÁUSULA 7ª -  O MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO deverá operacionalizar Programa Social voltado à integração socioeconômica dos habituais catadores de lixo do vazadouro a céu aberto, contendo atividades de capacitação para redução, reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos urbanos, de forma a inseri-los como parceiros na gestão desses resíduos e que, dentre outras, incluirá obrigatoriamente o dever de viabilizar, no prazo de 06 (seis) meses após a entrega do galpão de triagem previsto na cláusula 8ª, a participação dos catadores em Programa de Formação e Capacitação, que leve em conta: gerenciamento de resíduos sólidos, cooperativismo, mercado de recicláveis, educação ambiental e relações humanas;

CLÁUSULA 8ª -  O MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO deverá, no prazo de 60 dias a partir da assinatura do presente acordo, finalizar as obras de construção do galpão de triagem, da parte que lhe cabe, além de cobrar do Consórcio do Agreste Central a conclusão da obra em definitivo, a fim de  disponibilizar o espaço para uso da cooperativa de catadores de materiais recicláveis;

CLÁUSULA 9ª -  O MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO obriga-se a criar, programar e operacionalizar uma política pública de coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos voltada à população de seu território, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir do início da destinação de 50% (cinquenta por cento) dos resíduos sólidos urbanos gerados pelo Município, previsto para 30 de abril/2018, que deverá, entre outras coisas, incluir as seguintes medidas:

I – Criação e manutenção de pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos em todos os bairros, em locais de fácil visibilidade e acesso à população e, posteriormente, ampla divulgação, na mídia, da localização e finalidades destes postos;

II – realização de coleta porta-a-porta, ainda que parcial, e, para tanto, obriga-se a fazer campanhas de conscientização e educação ambiental da população, notadamente quanto à necessidade de separação adequada do lixo;

CLÁUSULA 10ª -  O MUNICÍPIO COMPROMISSÁRIO obriga-se a efetuar intensiva e constante fiscalização, seja autuando de ofício, ou acionando os órgãos competentes, no sentido de garantir a implantação e manutenção de um sistema de destinação de resíduos sólidos conforme as normas que regem a matéria, coibindo a poluição causada por métodos de destinação de resíduos que não seja o aterro sanitário, evitando-se assim que possam causar danos ambientais;

CLÁUSULA 11ª – O descumprimento das cláusulas 4ª a 10ª do presente Acordo, devidamente comprovado, implicará no pagamento de multa diária pelo Município de Itabaiana, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), que será revertida ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados – FRBL, vinculado ao Ministério Público de Sergipe - MPSE ou outro a ser designado em momento oportuno.

CLÁUSULA 12ª – COMPROMITENTES E COMPROMISSÁRIO comprometem-se a informar e fazer juntada, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 201352101584, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Itabaiana, de original deste Acordo para Cumprimento de Sentença, requerendo a suspensão do feito até o dia 31 de dezembro de 2018, quando o referido Juízo deverá abrir vistas ao Ministério Público para manifestação.

CLÁUSULA 13ª – A eficácia do presente Acordo para Cumprimento de Sentença ficará condicionado à homologação judicial, sendo que, a partir de então, constituir-se-á em título executivo judicial;

CLÁUSULA 14ª – Por estarem de acordo com as presentes cláusulas assinam a Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça Especial Cível e Criminal de Itabaiana, o Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Itabaiana, o Promotor de Justiça Diretor do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo e o representante legal do Município compromissário.

ASSIM, DEPOIS DE LIDO E ACHADO CONFORME, AS PARTES INTERESSADAS, LIVRES E SEM HESITAÇÃO, CHANCELAM O PRESENTE ACORDO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SENDO REFERENDADO PELOS SIGNATÁRIOS.

Itabaiana, 19 de março de 2018.

José Rony Silva Almeida                    Amilton Neves Brito Filho

Procurador-Geral de Justiça                      Promotor de Justiça

Cláudia do Amaral Calmon            Carlos Henrique Siqueira Ribeiro

Promotora de Justiça                           Promotor de Justiça

Lívia Nascimento Tinôco             Eduardo Santos Rolemberg Côrtes

Procuradora da Repúbica          Procurador do Ministério Público de Contas

Valmir dos Santos Costa                      Lucas Cardinali Pacheco

Prefeito Municipal de Itabaiana                 Subprocurador de Itabaiana

Compromissário